АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Комплексної програми

утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Керуючись п.10 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України  «Про автомобільні дороги», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 1096-р «Про схвалення концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування» та з метою забезпечення збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту та безпеки дорожнього руху, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної  громади на 2021-2025 роки (додається).

2. Визнати рішення Арцизької міської ради від 26 січня 2021 року № 162-VIII «Про затвердження Програми «Фінансування ремонту доріг на території Арцизької міської територіальної громади» на 2021 рік» таким, що втратило чинність.

2. Відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради забезпечити виконання заходів даної програми.

3. Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансове забезпечення  виконання даної програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Проєкт рішення підготовлений

відділом капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради

Додаток

до проекту рішення міської ради

Комплексна програма

утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Арцизька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Арцизька міська рада |
| 3. | Співрозробники програми | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою |
| 4. | Відповідальний виконавець заходів програми | Арцизька міська рада, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг», Служба автомобільних доріг в Одеській області |
| 5. | Назва Програми | Комплексна програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади на 2021-2025 роки |
| 6. | Законодавча база розроблення програми | Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» |
| 7. | Підстава для розроблення Програми | Необхідність поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади |
| 8. | Мета і основні завдання Програми | Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Арцизької міської територіальної громади з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних термінів |
| 9. | Основні заходи Програми | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, поліпшення стану доріг у міській та сільській місцевості |
| 10. | Строки реалізації Програми | 2021 - 2025 роки |
| 11. | Фінансове забезпечення Програми | Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством |
| 12. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. | 705 316,676 тис. грн. (додаток 1) |
| 12.1 | В тому числі бюджетних коштів: | 554 138,517 тис. грн. (додаток 3) |
| 12.2 | - з них коштів міського бюджету | 152 178,159 тис. грн. (додаток 2) |
|  | - позабюджетні кошти | - |
| 8 | Основні джерела фінансування програми | Державний бюджет Міський бюджет |

1.Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, завдяки експлуатації доріг, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця громади, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

2.Мета Програми.

2.1.Метою Програми є:

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів міського та державного бюджетів, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів Арцизької міської територіальної громади;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Арцизької міської територіальної громади;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у міській та сільській місцевостях;

- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Арцизької міської територіальної громади, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ на території Арцизької міської територіальної громади незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

3.1.Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

- автомобільні дороги загального користування державного значення;

- автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

- автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

- відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

- автомобільні дороги на приватних територіях.

3.2.Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – філія Арцизька ДЕД.

3.3.Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міста та населених пунктів здійснюється відповідним органом місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

3.4. На території Арцизької міської територіальної громади загальна протяжність автошляхів становить 363,2 км:

територіальна автодорога загального користування державного значення протяжністю 46,4 км:

Т-16-08 «Болград - Кубей - Арциз» - 46,40 км;

тринадцять автодоріг загального користування місцевого значення протяжністю 139,8 км, з них:

4 обласних доріг протяжністю 92,40  км:

О160202 Арциз - Виноградівка – Спаське – 24,3 км;

О160707 Городнє - Нова Іванівка – Теплиця - 21,60 км;

О162442 Татарбунари - Кам'янське - /Т-16-08/, 18,00 км;

О162340/Т-16-44/-Виноградівка-Нова Іванівка-/М-15/ -29,1 км;

9 районних – 47,40 км:

С160205 /О162318/ - /Т-16-08/ - 4,00 км;

С160207 Під'їзд до станції Давлет – Агач – 3,50 км;

С160210 Під'їзд до станції Аліяга -0,50 км;

С160211 Під'їзд до хлібоприймального пункту ст. Аліяга – 0,60 км;

С160212 Делень – Главані – 8,70 км;

С160213 /Т-16-08/ - Прямобалка - /М-15/ - 20,60 км;

С160703 Дмитрівка – Нова Іванівка – 4,70 км;

С160216 ст. Аліяга - /С160213/ - 4,10 км;

С160217 /Т-16-08/ - ст. Главані – 0,70 км.

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування  у населених пунктах Арцизької міської територіальної громади становить 177,0  км.

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа Арцизької територіальної громади втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання, так і ремонту. Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг, по яких проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до закладів освіти, надання невідкладної медичної допомоги.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час не здійснюється  ремонт дорожнього покриття на території населених пунктів Арцизької міської територіальної громади, а попередній ямковий ремонт  не має довготривалого ефекту і   потребує його повторного здійснення.

3.5.Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території Арцизької міської територіальної громади до 2025 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності  між населеними пунктами, районним та обласним центрами;

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими господарствами.

4.Перелік завдань і заходів Програми

4.1.Основними завданнями програми є:

- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на території населених пунктів Арцизької міської територіальної громади;

- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг комунальної власності;

- впорядкування дорожнього руху на території населених пунктів Арцизької міської територіальної громади.

5.Очікувані результати виконання Програми

5.1.Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної  власності. 
            5.2. Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж об’єднаної територіальної громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Арцизької міської територіальної громади в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, сприятиме створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

5.3. Сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

6.Фінансування Програми.

6.1.Головний розпорядник коштів – Арцизька міська рад в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

6.2. В межах отримання бюджетних призначень місцевому бюджету,  за рахунок субвенції з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

6.3.Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

6.4.Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням автомобільних доріг державного, місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів державного, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Додаток 1

до Комплексної програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Ресурсне забезпечення

Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми | # Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Обсяг ресурсів всього: | - | - | - | - | - | 705 316 676,00 |
| в тому числі, міський бюджет: | 16 152 000,00 | 38 821 201,00 | 30 436 000,00 | 30 870 400,00 | 35 898 558,00 | 148 138 161,00 |