УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до міської Програми поводження  з твердими побутовими відходами в м. Арциз на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. г. ст. 21, ст. 41 Закону України «Про відходи», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 30 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  Арцизька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Розділ 8 Програми поводження  з твердими побутовими відходами в м. Арциз на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Арцизької міської ради № 956-VII від 12.04.2018 р., викласти у новій редакції (Додаток).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.

Міський голова                           		                        В.М. Міхов

__________

№ ____-VII

Додаток

до проекту рішення  Арцизької міської ради «Про внесення змін до міської Програми поводження  з твердими побутовими відходами в м. Арциз на 2018-2020 роки»

8. Перелік завдань і заходів Програми

Перелік завдань і заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами

в м. Арциз  на 2018 - 2020 роки

| № з/п | Назва заходу | Обсяг робіт, шт | Терміни проведення робіт та розподіл обсягу робіт |  |  | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виділення коштів на оформлення документів на полігон ТПВ (оновлення паспорту полігону ТПВ, виготовлення землевпорядної документації) | 1 шт. | - | - | + | Міський бюджет | виконком КП «Благоустрій» |
| 2 | Розробка схеми санітарного очищення міста | 1 шт. | - | - | + | Міський бюджет | Виконком, КП «Благоустрій», КП «Житловик» |
| Боротьба зі стихійними звалищами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Створення та ведення реєстру несанкціонованих сміттєзвалищ |  | постійно | постійно | постійно | Не потребує фінансування | КП «Благоустрій», виконком |
| 4 | Ліквідація існуючих стихійних сміттєзвалищ | 10 шт. | + | + | + | Міський бюджет | КП «Благоустрій» |
| 5 | Придбання інформаційних табличок «Скидання сміття заборонено», вказівників напрямку на полігон ТПВ. | 25 шт. | + | + | + | Міський бюджет | КП «Благоустрій» |
| 6 | Забезпечення 100% охоплення господарств договорами на вивіз ТПВ |  | 80% | 100 % | 100% | Не потребує фінансування | КП «Благоустрій», КП «Житловик» |
| Впровадження роздільного збору побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ | 210 шт. | - | 60 шт. | 150 шт. | МБ, інші джерела не заборонені законодавством | Міська рада, КП «Житловик», інші підприємства |
| 8 | Ремонт майданчиків для розташування контейнерів для збору ТПВ | 20 шт. | - | 20 шт. | - | Міський бюджет | КП «Житловик» |
| 9 | Придбання сміттєзбиральної техніки | 2 шт. | - | - | 2 шт. | Державний, обласний, районний, міський бюджет та інші джерела не заборонені законодавством | Міська рада, КП «Житловик» |
| 10 | Створення пунктів сортування ТПВ, мережі приймальних пунктів вторинної сировини, пунктів збору небезпечних відходів | 1 шт. | - | - | 1 шт. | Суб’єкти підприємницької діяльності | Виконком |
| Приведення в належний санітарний стан МВВ (полігону ТПВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Регулярне планування бульдозером звалища та під’їзних шляхів |  | постійно | постійно | постійно | КП «Благоустрій» | КП «Благоустрій» |
| 12 | Обвалування полігону та створення «зеленого паркану» |  | постійно | постійно | постійно | Міський бюджет | КП «Благоустрій» |
| 13 | Капітальний ремонт дороги на міському звалищі |  | - | - | + | Міський бюджет | виконком |
| 14 | Організація КПП на в’їзді до полігону ТПВ (згідно пожежних та санітарних норм) | 1 шт. | - | + | - | Міський бюджет | КП «Благоустрій» |
| 15 | Встановлення відеоспостереження на дорозі, що прямує до сміттєзвалища | 1 шт. | - | - | + | Міський бюджет | КП «Благоустрій» |
| Рекламно-інформаційні та навчально-виховні заходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Організація системи виховання , підвищення екологічної свідомості населення щодо раціонального поводження з ТПВ |  | + | + | + | Міський бюджет | Міська рада, Відділ освіти Арцизької РДА |
| 17 | Проведення щорічної акції «За чисте довкілля» |  | + | + | + | Міський бюджет | Виконком |